ГБУЗ «Городская клиническая поликлиника г. Перми»

План - график

устранения замечаний, выявленных по итогам посещения учреждения региональной группой народного контроля.

| № п/п | Адрес объекта | Мероприятия и сроки исполнения | Предварительно проведенные мероприятия | Ответственный | Отметка о выполнении (по состоянию на 01.04.2019г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Пермь ул. М. Ямская 10. | В местах общего доступа разместить информацию о проведении видеосъемки в здании поликлиники -01.02.2019г. |  | Начальник хозяйственного отдела Ю.А. Катаев | Исполнено |
| 2 | г. Пермь ул. М. Ямская 10. | Пригласить инспектора тепловых сетей для проведения инструментального замера температурного режима в помещении поликлиники - 2 квартал. | 10.12. 2018 года в ПАО «Т Плюс» направлена Претензия о низких температурных режимах в поликлинике. 13.12. 2018 года в учреждение выходила инженер Бузалова О.Г. для замера температурного режима. Результат показал что температурный режим соответствует санитарным нормам. 17.01.2019 года Подготовлена Претензия в ПАО «Т Плюс» о низких температурных режимах в поликлинике. В учреждение выходила инженер Бузалова О.Г. для замера температурного режима. Результат показал что температурный режим соответствует санитарным нормам. | Начальник хозяйственного отдела Ю.А. Катаев | Исполнено |
| 3 | г. Пермь ул. М. Ямская 10. | Информацию о скопившемся автотранспорте возле входа в поликлинику передавать в ГИБДД, для эвакуации автомобилей. Постоянно. | На улице М. Ямская в непосредственной близости от поликлиники администрацией города Перми организована платная автостоянка на 30 парковочных мест. Перед входом в поликлинику администрации города Перми по просьбе маломобильных пациентов организована стоянка для автотранспорта инвалидов. | Начальник хозяйственного отдела Ю.А. Катаев | Отправлено письмо №321 от 13.05.2019г. «О благоустройстве территории» в ГКУ ПК «ФХУ» |
| 4 | г. Пермь ул. М. Ямская 10 | Рассмотреть вопрос о создании кабинета психологической разгрузки 3 – 4 квартал 2019 года |  | Заместитель главного врача по КК и КЭР Г.П. Жабинская | Срок исполнения 3-4 квартал 2019г. |
| 5 | г. Пермь ул. А. Матросова 4 | Подготовить письмо в ГИБДД об установке светофора - 2 квартал. | В ноябре 2017 года была создана рабочая группа для составления Акта доступности объекта социальной инфраструктуры. В состав группы входили представители общественной организации инвалидов Пермского края. В решении комиссии вопрос об установке светофора не обсуждался. Комиссия приняла решение о том, что Поликлиника по адресу А. Матросова д.4, является доступной для всех категорий граждан в том числе и маломобильных пациентов. | Начальник хозяйственного отдела Ю.А. Катаев | Срок исполнения 2 квартал 2019г. |
| 6 | г. Пермь ул. А Матросова 4 | Подготовить письмо в администрацию Ленинского района г. Перми о расширении тротуара для движения маломобильных групп населения -2 квартал. | 11.07.2018 года в администрацию Ленинского района направленно письмо с просьбой о расширении тротуарной части для движения маломобильных групп населения. | Начальник хозяйственного отдела Ю.А. Катаев | Срок исполнения 2 квартал 2019г. |